# แผนการพัฒนาเกม Roblox ARPG (สไตล์ Path of Exile)

เอกสารวางแผน ออกแบบระบบ และติดตามความคืบหน้า สำหรับโครงการพัฒนาเกมอินดี้ (Learn-by-Doing)

## 1. สถานะตอนนี้ (อัปเดตทุกสัปดาห์)

- เฟสปัจจุบัน: เฟส 6 (เฟส 1-5 เสร็จแล้ว ปัญหาจากเทสรอบแรกแก้ครบ)

- สถานะ: กำลังทำ

- งานที่กำลังทำ: หาคนลองเล่น 3-5 คน

- ก้าวถัดไป: ดูว่าคนลองเล่นติดตรงไหน จดบั๊กและจุดที่ไม่สนุก แล้วแก้เฉพาะปัญหาที่เจอซ้ำหลายคน

- อัปเดตล่าสุด: 30 ต.ค. 2569

### ตารางติดตามเฟส

| เฟส | เป้าหมาย | สถานะ | เริ่ม | จบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ทำความรู้จัก Roblox Studio | สำเร็จ | - | - | ข้ามได้เพราะมีพื้นฐาน/ติดตั้งแล้ว |
| 1 | ตัวละครเดิน + โจมตีได้ | เสร็จ | 29/10 | 30/10 | เทสผ่าน (รวมมือถือจำลอง) + กลิ้งหลบแทนกระโดด |
| 2 | ศัตรู 1 ชนิดที่ไล่ตีและตายได้ | เสร็จ | 29/10 | 30/10 | เทสผ่าน (Grunt + บอส Brute) |
| 3 | ดรอปไอเทม + เก็บของได้ | เสร็จ | 29/10 | 30/10 | เทสผ่าน (affix 3 แบบ + อินเวนทอรี + ช่องสวมใส่ 9 ช่อง) |
| 4 | บันทึกข้อมูลผู้เล่น | เสร็จ | 29/10 | 30/10 | เทสเซฟผ่าน (ต้องเทสในเพลสที่ publish แล้ว game.rbxl บันทึกไม่ได้) |
| 5 | เวอร์ชันเล่นได้ครบลูป | เสร็จ | 29/10 | 30/10 | เทสผ่านครบลูป (ด่าน DungeonMap + ประตูวาร์ป + มินิแมพ + หน้าตั้งค่า) |
| 6 | ให้คนลองเล่นและแก้ตามฟีดแบ็ก | กำลังทำ | 30/10 | - | เทสรอบแรก: ศัตรูวาปมาตีตอนเจอครั้งแรก, เปลี่ยนกระโดดเป็นกลิ้งหลบ (Dodge) แก้แล้ว เทสซ้ำผ่าน |
| 7+ | ขยายเกม | ยังไม่เริ่ม | - | - | - |
| (สถานะที่ใช้: ยังไม่เริ่ม / กำลังทำ / ติดปัญหา / เสร็จ) |  |  |  |  |  |

## 2. เกมหน้าเดียว

- แนวคิดหลักของเกม (High Concept): เกม Action RPG มุมมองบุคคลที่สาม/เฉียง ที่เน้นการฟาร์มมอนสเตอร์ สุ่มไอเทมพร้อมออปชันพิเศษ (Affixes) และเปิดให้ออกแบบบิลด์สกิลคอมโบได้อย่างอิสระเพื่อไต่ระดับความยาก

- ลูปการเล่นหลัก (Core Gameplay Loop): ปราบมอนสเตอร์ → สะสมและสุ่มสเตตัสไอเทม → พัฒนาตัวละคร (อัปเกรด/จัดเซ็ตสกิล) → ท้าทายด่านหรือบอสระดับสูงขึ้น

- เอกลักษณ์จาก Path of Exile ที่นำมาใช้:

  - ความอิสระในการปรับแต่งสกิลและสไตล์การเล่น

  - การสเกลความแข็งแกร่งตัวละครแบบไร้ขีดจำกัด (Power Scaling)

  - ระบบอุปกรณ์ที่มีการสุ่มคุณสมบัติ (Randomized Affixes: Prefix / Suffix)

- รูปแบบการเล่น: รองรับ Multiplayer Co-op (ลุยดันเจี้ยนกับเพื่อน)

- แพลตฟอร์มเป้าหมาย: PC และ Mobile (เน้น Optimization ให้เล่นบนมือถือได้ลื่นไหล)

- เป้าหมายของโปรเจกต์: สร้างเกมแนว ARPG ที่เล่นสนุกร่วมกับเพื่อนได้จริง พร้อมเรียนรู้โครงสร้าง Roblox Studio และการเขียนสคริปต์ขั้นสูง

## 3. ขอบเขตงาน

เวอร์ชันแรก (Minimum Viable Product - MVP):

- ตัวละคร 1 แบบ สกิลโจมตี 1-2 อย่าง

- ศัตรู 1-2 ชนิด

- ไอเทมที่มี affix 2-3 แบบ

- อินเวนทอรีพื้นฐาน

- บันทึกข้อมูลผู้เล่น

- ด่านเล็ก 1 ด่าน

สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต MVP (ฟีเจอร์สำหรับอนาคต):

- ผังสกิลขนาดใหญ่ (Passive Skill Tree ซับซ้อน)

- ระบบเทรดระหว่างผู้เล่น

- ระบบคราฟต์ซับซ้อน

- เนื้อเรื่องยาวและโมเดลสามมิติความละเอียดสูง

- ระบบเติมเงินและการสร้างรายได้ (Monetization)

## 4. แผนแต่ละเฟส

เฟส 1: ตัวละครเดิน + โจมตีได้ (ประมาณ 2-3 สัปดาห์)

- เป้าหมาย: ผู้เล่นควบคุมตัวละครและกดโจมตีได้ มีเอฟเฟกต์ให้รู้ว่าโดน

- สิ่งที่ต้องเรียน: รับ input, Animation เบื้องต้น, RemoteEvent, แยกฝั่ง client กับ server

- งาน:

  - [x] ตั้งค่าตัวละครและการเคลื่อนไหว

  - [x] ทำปุ่มโจมตี 1 สกิล

  - [x] ใส่ animation และเอฟเฟกต์ง่ายๆ

  - [x] ให้ฝั่ง server เป็นคนตัดสินว่าโจมตีโดนหรือไม่

  - [x] ทำปุ่มรองรับมือถือ (ปุ่มสกิล/กระเป๋า/มินิแมพ)

  - [x] ทดสอบบนมือถือจำลอง

- เช็กว่าสำเร็จ: กดโจมตีแล้วมีผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และอธิบายได้ว่าทำไมต้องให้เซิร์ฟเวอร์ตัดสิน

เฟส 2: ศัตรูที่ไล่ตีและตายได้ (ประมาณ 2-3 สัปดาห์)

- เป้าหมาย: มีศัตรู 1 ชนิดที่เดินหาผู้เล่น โจมตี และถูกฆ่าได้

- สิ่งที่ต้องเรียน: AI ง่ายๆ (ตรวจระยะ, เดินเข้าหา), ระบบเลือดและดาเมจ, การเกิดใหม่ของศัตรู

- งาน:

  - [x] สร้างโมเดลศัตรูแบบง่าย

  - [x] ทำให้ศัตรูเดินเข้าหาผู้เล่นเมื่ออยู่ในระยะ

  - [x] ใส่เลือดและแถบเลือด

  - [x] ทำให้ศัตรูโจมตีผู้เล่นได้

  - [x] ทำระบบผู้เล่นตายและเกิดใหม่

- เช็กว่าสำเร็จ: ต่อสู้กับศัตรู 1 ตัวแล้วรู้สึกว่าเล่นได้ ไม่ใช่แค่ทำงานได้ และไม่มีบั๊กที่ทำให้ศัตรูค้างหรือตายซ้ำ

เฟส 3: ดรอปไอเทม + เก็บของได้ (ประมาณ 3-4 สัปดาห์)

- เป้าหมาย: ฆ่าศัตรูแล้วมีของดรอป เก็บได้ และใส่เข้าอินเวนทอรี

- สิ่งที่ต้องเรียน: ตารางดรอป, การออกแบบโครงสร้างข้อมูลไอเทม, UI อินเวนทอรีพื้นฐาน

- งาน:

  - [x] ออกแบบโครงสร้างไอเทม (ชื่อ, ชนิด, ระดับ, รายการ affix)

  - [x] ทำ affix 2-3 แบบ เช่น พลังโจมตี เลือด ความเร็ว

  - [x] ทำตารางดรอปและสุ่มค่า

  - [x] ให้เซิร์ฟเวอร์เป็นคนสุ่มและตัดสินการดรอป

  - [x] ทำ UI อินเวนทอรีและการสวมใส่ไอเทม

- เช็กว่าสำเร็จ: ไอเทมที่ใส่แล้วเปลี่ยนค่าตัวละครจริง และออกแบบโครงสร้างไอเทมให้บันทึกลงข้อมูลได้

เฟส 4: บันทึกข้อมูลผู้เล่น (ประมาณ 2 สัปดาห์)

- เป้าหมาย: ออกจากเกมแล้วกลับมา ของและเลเวลยังอยู่

- สิ่งที่ต้องเรียน: DataStore, การบันทึกตอนออกเกม, การกันข้อมูลหาย

- งาน:

  - [x] บันทึกเลเวล ค่าสถานะ และไอเทม

  - [x] โหลดข้อมูลตอนเข้าเกม

  - [x] จัดการกรณีบันทึกพลาดหรือโหลดไม่ได้

  - [x] ทดสอบเข้าออกหลายรอบ

- เช็กว่าสำเร็จ: ทดสอบเข้า-ออก 10 รอบแล้วข้อมูลไม่หายและไม่ซ้ำ

เฟส 5: เวอร์ชันเล่นได้ครบลูป (ประมาณ 2-3 สัปดาห์)

- เป้าหมาย: ต่อทุกระบบเป็นเกมที่เล่นจบ 1 ด่าน

- งาน:

  - [x] ทำด่านเล็ก 1 ด่านที่มีศัตรูหลายตัวและบอสง่ายๆ

  - [x] ระบบเลเวลอัปและค่า EXP

  - [x] ปรับบาลานซ์ดาเมจ เลือด และอัตราดรอปคร่าวๆ

  - [x] ทำเมนูหรือ UI พื้นฐานที่จำเป็น

- เช็กว่าสำเร็จ: เล่นจากเข้าเกมถึงจบด่านได้ต่อเนื่อง 15-20 นาที

เฟส 6: ให้คนลองเล่น (ประมาณ 2 สัปดาห์)

- เป้าหมาย: ได้ฟีดแบ็กจากคนอื่น และแก้ปัญหาที่เจอ

- งาน:

  - [ ] หาคนลอง 3-5 คน

  - [ ] ดูว่าเขาติดตรงไหนโดยไม่ช่วยพูด

  - [ ] จดบั๊กและจุดที่ไม่สนุก

  - [ ] เลือกแก้เฉพาะปัญหาที่เจอซ้ำหลายคน

- เช็กว่าสำเร็จ: คนลองเล่นจบด่านได้เองและบอกได้ว่าอยากเล่นต่อหรือไม่

## 5. ความเสี่ยงที่ต้องคอยดู

| ความเสี่ยง | วิธีรับมือ |
| --- | --- |
| ขอบเขตบวม | จดบันทึกไอเดียใหม่ลงในส่วน "7. ไว้ทีหลัง" ทันที และห้ามเพิ่มฟีเจอร์นอกเหนือจากแผน MVP ระหว่างทำเฟส |
| แรงใจหมด | แบ่งงานเป็นก้าวเล็กๆ ให้สามารถทดสอบเล่นจริงได้ทุก 1-2 สัปดาห์ เพื่อเห็นความคืบหน้าสม่ำเสมอ |
| ข้อมูลผู้เล่นหาย | วางโครงสร้างข้อมูลไอเทมและตัวละครให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่เฟส 3 ก่อนเชื่อมต่อ DataStore ในเฟส 4 |
| โดนโกง (exploit) | ยึดสถาปัตยกรรม Server-Authoritative คํานวณดาเมจ สุ่มของดรอป และตรวจสเตตัสที่ Server ทั้งหมด |
| ลิขสิทธิ์ | หลีกเลี่ยงการดัดแปลงหรือใช้สินทรัพย์ที่มีลิขสิทธิ์จาก PoE โดยตรง ใช้ Free Assets หรือสร้างขึ้นเอง |
| มือถือกระตุก | จำกัดจำนวน Particle Effect และจำนวนมอนสเตอร์ในฉาก พร้อมทดสอบบน Mobile Emulator ตั้งแต่เฟสแรกๆ |
| ทำศิลป์ก่อนสนุก | ใช้ Blockout/Dummy Model ในการสร้างกลไกเกมให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงแทนที่ด้วย Art Asset ในภายหลัง |

## 6. บันทึกรายสัปดาห์ (ฟอร์แมตเปล่าสำหรับใช้งาน)

สัปดาห์ที่ (...) / วันที่ (...)

- เป้าหมายสัปดาห์นี้ (2-3 งานย่อย):

- ทำเสร็จแล้ว:

- ติดปัญหา:

- เล่นเกมตัวเอง 15 นาที (อะไรสนุก อะไรพัง):

- สิ่งที่เรียนรู้:

- สัปดาห์หน้าจะทำ:

## 7. ไว้ทีหลัง (ที่เก็บไอเดียใหม่)

ไอเดียที่ผุดขึ้นมากลางเฟสให้จดไว้ตรงนี้ อย่าเพิ่งลงมือทำเด็ดขาด

- (รอใส่ไอเดีย)

- (รอใส่ไอเดีย)

## 8. ลิงก์และข้อมูลอ้างอิง

- บอร์ดงาน: [แปะลิงก์]

- เอกสาร Roblox ทางการที่ใช้บ่อย: https://create.roblox.com/docs

- ทรัพย์สินที่ใช้ และเงื่อนไขการใช้: [แปะลิงก์]